Отчет

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения Ревда  Ловозерского района

за  2014 года

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района, утвержденным постановлением администрации от 24.09.2013 года № 195.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 18 муниципальных программ муниципального образования городское поселение Ревда  Ловозерского района за счет всех источников финансирования было предусмотрено 216432,8622 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 49261,80695 тыс. рублей, областного бюджета – 17171,05529 тыс. рублей, федерального бюджета – 150000,0 тыс. рублей,

Фактическое исполнение на 01 января 2015  года за счет всех источников финансирования составило 63404,7235 тыс. рублей (29,3 % от запланированных на год объемов),  в том числе за счет средств местного бюджета 46274,87861 тыс. рублей (93,9%), областного бюджета – 17129,84489 тыс. рублей (99,8%), федерального бюджета –0 тыс. рублей.

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств отмечается по всем муниципальным программам, кроме двух муниципальных программ  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года» (34,5%) и  «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского  района Мурманской области на 2014-2016 годы» (0%). Выполнение мероприятия по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах будет завершено в 2015 году, а начало освоения финансовых средств федерального бюджета  в размере 150000 тыс.руб. будет предусмотрено в 2015 году после нормативно-правового регулирования вопроса проведения работ по «Реконструкции системы водоснабжения г.п. Ревда. Водозаборные сооружения и водоподготовка».