АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2013 года               пгт. Ревда                                      № 289

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной политики по созданию условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развития спортивной инфраструктуры, обеспечению условий для отдыха и развития детей и подростков на территориях, прилегающих к жилым домам,  приобщения их к здоровому образу жизни, улучшению уровня благоустроенности территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2014 – 2016 годы».

2. Признать   утратившим    силу   постановление   Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 20 ноября 2013 года № 253 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы» с 01.01.2014 г.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Глава администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района                                                                    А. К. Мамедов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

от 16.12.13 № 289

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Александрова И.В. |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

СОГЛАСОВАНО:

| Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |
| Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Цель Программы | Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для отдыха и развития детей и подростков на территориях, прилегающих к жилым домам, приобщение их к здоровому образу жизни, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для отдыха и развития детей и подростков на территориях, прилегающих к жилым домам, приобщение их к здоровому образу жизни, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Целевые показатели Программы | 1. Обеспеченность придомовых территорий микрорайонов детскими игровыми комплексами (всего 17 штук). 2. Содержание спортивно – игровых площадок в исправном состоянии. 3. Наличие мест отдыха на территории п. Ревда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объём 2800 тыс. руб., в т. ч.: на 2014 г. – 1300,0 тыс. руб. на 2015 г. – 800,0 тыс. руб. на 2016 г. – 700,0 тыс. руб. Источники финансирования – средства бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации комплекса программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты: 1. улучшение уровня благоустроенности территории п. г. т. Ревда; 2. обустройство детскими игровыми и спортивными площадками придомовых территорий; 3. создание придомовой детской инфраструктуры в соответствии с прогрессивными нормами обеспеченности местами для отдыха и спортивных занятий в шаговой доступности от жилья; 4. увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, укрепление здоровья детей и подростков, снижение уровня детской преступности. |
| Ответственный исполнитель Программы | Сектор по развитию городского хозяйства, главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА.

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы» разработана в целях организации осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения сложившейся в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района ситуации по уровню обеспеченности и оснащённости детскими игровыми и спортивными площадками придомовых территорий, мест возможного отдыха и физического развития детей и подростков. Нравственное развитие и физическое воспитание детей – это часть культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания детей и подростков. Ни в детском саду, ни в общеобразовательной школе ребенок не получает необходимой физической закалки, страдает недостатком двигательной активности. Ребенок стремится компенсировать недополученную двигательную активность вне школы. Эту возможность ему должен предоставлять двор его дома, междворовые игровые и спортплощадки. Нормальная возможность для получения нормы двигательной активности  определяется простыми критериями: ребенок должен заниматься на функционально организованной, безопасной, хорошо освещенной площадке в пределах шаговой доступности от маршрута «дом – школа». Отсутствие нормальной возможности возмещается случайными возможностями: ребенок развлекается в случайных местах.  Итогом является рост детского травматизма, потеря интереса к физическим занятиям, выбор из нехитрых альтернатив: алкоголь, курение, наркотики.

На сегодняшний день в посёлке имеются участки, во дворах домов и на междворовых территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским спортивным и игровым оборудованием. Также должна проводиться работа по подготовке полного реестра существующих площадок на территории посёлка, включающего описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендаций о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования, а также определение мест для строительства новых площадок. Эксплуатация построенных в рамках Программы детских игровых и спортивных площадок подлежит обязательному контролю со стороны сектора по развитию городского хозяйства Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. Финансирование работ по обслуживанию, уборке и содержанию площадок в исправном состоянии осуществляется из бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в рамках средств, предусмотренных Программой.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для отдыха и развития детей и подростков на территориях, прилегающих к жилым домам,  приобщение их к здоровому образу жизни, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Реализация положений данной Программы частично решит проблемы, среди которых выделяются: недостаточная обеспеченность детей и подростков игровыми и спортивными сооружениями, отсутствие современных, недорогих, универсальных игровых и спортивных площадок, где могли бы заниматься дошкольники, учащиеся, любители активного образа жизни, проводиться соревнования, освещение спортивных мероприятий и достижений в области спорта в средствах массовой информации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

| N п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Обеспеченность придомовых территорий микрорайонов детскими игровыми комплексами (всего 17 штук). 2013 г. - 17, 6 % (3 шт.) | % (шт.) | 29,4(5) | 41,2(7) | 58,8(10) |
| 2. | Работы по содержанию спортивно – игровых площадок в исправном состоянии. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Наличие площадки для «тихого отдыха» на территории п. Ревда | - | наличие | наличие | наличие |

5. ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы на 2014 - 2016 годы осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района) на 2014 год –  1300 тыс. рублей, на 2015 год – 800 тыс. рублей, на 2016 год – 700 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. Определение мест установки дворовых спортивно – игровых комплексов, с последующим их обустройством и строительством на придомовых территориях. | - | - | - | - |
| 2. Осуществление закупки и монтажа детских игровых комплексов для придомовых территорий. | 400 | 450 | 500 | Бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 3. Работы по содержанию спортивно – игровых площадок в исправном состоянии. | - | 50 | 50 | Бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 4. Устройство площадки для «тихого отдыха», закупка оборудования на территории центральной игровой площадке (ул. Металлургов). | 800 + 100 | 300 | 150 | Бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 5. Подготовка реестра существующих площадок на территории поселка. | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 1300 | 800 | 700 |  |

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета и степени реализации мероприятий.

6. ОПИСАНИЕ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Заказчиком программы является администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. В ходе реализации Программы Сектор по развитию городского хозяйства администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы. Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района несет ответственность за эффективное и рациональное использование выделяемых на реализацию мероприятий средств. Основные меры правового регулирования направлены на достижение цели и конечных результатов Программы в соответствии с приоритетами в сфере создания условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для отдыха, улучшение уровня благоустроенности.

7. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляется специалистами сектора по развитию городского хозяйства и финансово – экономического отдела Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

К наиболее серьёзным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объёме принятых по Программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективной системой  управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации Программы  с применением оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы

- 8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

- ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных пунктом 4 Программы. Экономическая эффективность определяется вкладом результатов Программы в социально-экономическое развитие городского поселения Ревда Ловозерского района. Успешная реализация Программы позволит обеспечить создание условий для улучшения качества жизни населения городского поселения Ревда Ловозерского района. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.