Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2015 г. № 48

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики постановляю:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории МО городское поселение Ревда на 2015 год (Приложение).

2. Главному специалисту по делам ГОЧС и ПБ администрации МО городское поселение Ревда (Лобанов А.Е.) регулярно информировать комиссию по ГОЧС и ПБ поселения о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и выполненных работах.

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории городского поселения Ревда, в срок до 13 апреля 2015 года провести заседания комиссий по ЧС и ПБ всех уровней, на которых рассмотреть вопрос безаварийного пропуска весеннего паводка, утвердить мероприятия. Организовать своими силами и за счет своих средств защиту находящихся в их ведении мостов, дорог, линий связи, ЛЭП, жилых домов и других объектов, принять меры по сохранности материальных ценностей. Перечень планируемых мероприятий, проводимых на территории поселения, представить в администрацию МО городское поселение Ревда до 20 апреля 2015 года.

4. Привлекать, в случае необходимости, в установленном порядке предприятия и организации, независимо от форм собственности, местное население, а также транспортные и плавсредства для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с безаварийной эксплуатацией гидротехнических сооружений и пропуску паводковых вод. Охрану жизни людей и материальных ценностей считать главной задачей в угрожаемый период.

5. Рекомендовать ООО «Ловозерский ГОК» (Головашов В.Н.), ООО «Ревда-Комфорт» (Шевлякова О.Г., ООО «ЭРиС» (Сатлер А.А.) и МУП «Водоканал-Ревда» (Мамедов А.К.):

- до наступления паводка провести работы по очистке ливневой канализации, кюветов, водопропускных труб и подходов к ним;

- создать аварийно-технические бригады.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО городское поселение Ревда Деньгина В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда

Г.К. Дюсембаев

**Приложение**

**к постановлению главы администрации**

**МО городского поселения Ревда**

**№ 48 от 12 марта 2014 года**

# **План противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования городское поселение Ревда на 20115 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок**  **выполнения** | **Примечание** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1. | Рассмотреть на заседаниях КЧС вопросы о минимизации эпидемиологических последствий паводка и готовности заинтересованных организаций и служб к работе в паводковый период. | Руководители предприятий и организаций. | Март-апрель |  |
| 2 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях и водопропускных системах | Руководители предприятий и организаций. | Март-апрель |  |
| 3 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва дамбы хвостохранилища | ООО «Ловозерский ГОК» | Март-апрель |  |
| 4 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбро­сом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических соору­жений и уровнем воды.  Осуществление замеров уровня воды | ООО «Ловозерский ГОК». | В паводковый период |  |
| 6 | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 7 | Выполнение комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы очистных сооружений канализации, предотвращение сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | МУП «Водоканал – Ревда»  ООО «Ловозерский ГОК» | В паводковый период |  |
| 8 | Создать необходимый запас реагентов и дезинфекционных средств для обеспечения стабильной работы по очистке природных и сточных вод. | МУП «Водоканал – Ревда»  ООО «Ловозерский ГОК» | В паводковый период |  |
| 9 | Информировать население о вводимых ограничениях подачи питьевой воды и других принимаемых мерах | МУП «Водоканал – Ревда» | В паводковый период |  |
| 10 | Провести очистку территорий гаражных городков от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей- накопителей стоков, ликвидировать стихийные свалки | Администрация МО городское поселение Ревда, собственники личных гаражей и подсобных хозяйств, население МО ГП Ревда | В паводковый период |  |
| 11 | Провести, при надобности, очистку территорий зон санитарной охраны водоисточников второго и третьего поясов от свалок мусора, обследовать места складирования бытовых и промышленных отходов на предмет минимизации угрозы загрязнения среды обитания на период паводка | Администрация МО городское поселение Ревда | В паводковый период |  |