- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

- МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2011 г.                  пгт. Ревда                                      № 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ОТПУСК РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА) ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАКИХ РЕСУРСОВ НА 2009-2016 ГОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА».

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 г.  №484-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 16.06.2009 №250-ПП» и  Уставом городского поселения Ревда Ловозерского района

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района» (далее - Программа).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 22 августа 2011 г. № 226 «Об утвердении муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2013 годы в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Н.Г.Попова.

И.о. Главы администрации

городского поселения Ревда

Ловозерского района                                                                                 Н.Г.Попов

- Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

от 28 октября 2011 года №319

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Разработчик и исполнитель Программы | Сектор по развитию городского хозяйства администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Н.Г.Попов. |
| Цели и задачи Программы. Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Цель: -формирование системы учета и контроля потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. Задачи: - оснащение многоквартирных домов (далее МКД) коллективными (общедомовыми) необходимыми видами приборов учета ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); Показатели цели и задач: - доля МКД, оснащенных всеми видами приборов учета от общего числа МКД; - количество МКД, в которых установлены все виды приборов учета, от общего числа МКД, подлежащих оснащению приборами учета. Целевые индикаторы: -снижение расходов населения на тепло-, энерго-, газо- и водообеспечение за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов; -снижение потерь тепловой и электрической энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования городское поселение Ревда. |
| Сроки реализации Программы | 2009-2016 годы |
| Объем финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | 2009 год -470,0 тыс. руб., в том числе:бюджет муниципального образования - 470,0 тыс руб.; 2010 год - 0 руб. 2011 год – 2020,31тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1414,21 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 585,9 тыс. руб., управляющие компании, потребители, собственники помещений – 20,20 тыс. руб.; 2012 год – 3121,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 468,2 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 468,2 тыс. руб., собственники помещений – 2184,9 тыс. руб.; 2013 год – 3885,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 582,75 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 582,75 тыс. руб., собственники помещений – 2719,5 тыс. руб.; 2014 год – 4050,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 607,5 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 607,5 тыс. руб., собственники помещений – 2835,0 тыс. руб.; 2015 год – 3600 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 540,0 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 54,0 тыс. руб., собственники помещений – 2520,0 тыс. руб.; 2016 год – 3075,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 461,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 461,25 тыс. руб., собственники помещений – 2152,5 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемые результаты: -обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и потребляемых коммунальных ресурсов путем создания единой унифицированной системы автоматического управления потреблением энергоресурсов; - совершенствование системы расчетов за потребленные жилищно-коммунальные услуги, внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов, организация управления жилищным фондом, стимулирование экономии коммунальных ресурсов; -оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде; -снижение потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке до потребителя. В результате реализации Программы планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов в 50 МКД, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В Программе применяются термины и определения, изложенные в Жилищном кодексе Российской Федерации и постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.  №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Объектом Программы являются МКД муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области.

Предметом Программы является установка коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в МКД, расположенных на территории МО ГП Ревда.

Внедрение системы приборного учета расхода коммунальных ресурсов является одним из важных путей ресурсосбережения, позволяет упорядочить расчеты за коммунальные ресурсы на основе регистрации фактического их потребления.

Необходимость использования коллективных приборов учета продиктована также задачей учета затрат потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества собственников помещений в МКД, которые оплачивают непосредственно собственники помещений. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.  №354, оплату коммунальных ресурсов, поступивших в МКД, осуществляют потребители исходя из показаний коллективных и индивидуальных приборов учета. Без измерительных приборов учета коммунальных ресурсов невозможно определить количество и качество оказываемых коммунальных услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает ни качество услуги, ни короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в экономии ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учета коллективные (общедомовые) приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества коммунальных ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления (например, при увеличении давления холодной воды, при снижении температуры горячей и т.д.).

Кроме того, коллективные (общедомовые) приборы учета позволяют точно определить потери по пути от ресурсоснабжающей организации (далее – РСО) до МКД при расчетах с РСО, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения МКД, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета позволяет понять, где именно происходит утечка – на внутридомовых инженерных системах или на отрезке от РСО до МКД.

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические – с высокими платежами населения за коммунальные услуги. Решение указанных проблем является приоритетным направлением реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района и внедрения в инженерную инфраструктуру технологий ресурсосбережения.

2. Основные цели и задачи Программы,

сроки реализации Программы

Цель Программы: формирование системы учета и контроля потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

В рамках реализации программных мероприятий предусматривается оснащение МКД области коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и переход на расчеты за отпущенные коммунальные ресурсы (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета.

Планируется установить коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов в 50 МКД, в том числе:

- на тепловую энергию (ТС) – в 50 МКД;

- на горячее водоснабжение (ГВС) – в 8 МКД;

- на холодное водоснабжение (ХВС) – в 50 МКД;

- приборы учета электрической энергии (ЭС) – в 50 МКД;

по годам реализации Программы:

(ед.изм. – МКД)

|  | ТС | ГВС | ХВС | ЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 гг | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 год | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 год | 4 | 8 | 19 | 0 |
| 2013 год | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 год | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Итого: | 50 | 8 | 50 | 50 |

Оснащенность МКД, расположенных на территориях муниципальных образований Мурманской области, коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов составит 100%,

в т.ч. по годам (нарастающим итогом):

(ед.изм. – %)

|  | ТС | ГВС | ХВС | ЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 гг | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 2010 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 год | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 год | 32 | 100 | 98 | 0 |
| 2013 год | 60 |  | 100 | 0 |
| 2014 год | 70 |  |  | 0 |
| 2015 год | 92 |  |  | 0 |
| 2016 год | 100 |  |  | 100 |

- Цель Программы, планируемые показатели (индикаторы) для достижения  тактической цели приведены в приложении № 2.

3. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы в 2009-2016 годах предусматривается поэтапный переход на 100%-ное оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) МКД, расположенных на территории  МО ГП Ревда Ловозерского района.

Адресный перечень МКД, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в 2009 – 2016 годах приведен в приложении №1.

В срок до 25 января каждого года в адрес Минэнерго и ЖКХ Мурманской области администрацией муниципального образования  городское поселение Ревда Ловозерского района представляется для утверждения адресный перечень МКД .

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) планируется проводить в соответствии с утвержденным адресным перечнем.

- В рамках реализации в 2009 - 2016 годах Программы предусматриваются:

1) поэтапный переход к 100 %-ному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) МКД, расположенных на территории муниципального образования  городское поселение Ревда Ловозерского района

2) организация внедрения автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов для обеспечения диспетчеризации, контроля качества жилищно-коммунальных услуг и расчетов посредством использования узлов учета потребления ресурсов тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии в жилищном фонде.

- Программа подлежат ежегодному уточнению. Количественные показатели реализации мероприятий Программы при необходимости подлежат корректировке исходя из учета фактической реализации Программы и установки приборов учета по непрограммным мероприятиям.

- Перечень программных мероприятий отражен в приложениях №№2,3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета, бюджетов муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, собственников помещений в МКД, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд).

Объемы и источники финансирования Программы указаны в приложении № 3.

Средства областного бюджета выделяются в виде субсидий и только при наличии средств муниципального образования на реализацию  Программы, предусматривающей поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов (Паспорт Программы).

- Предоставление субсидий в 2012 году осуществляется согласно Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 г.  №484-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 16.06.2009 №250-ПП»).

Планируемый объем финансирования Программы в 2009 – 2016 гг. составит 20 221,61 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 4073,91 тыс. руб.;

- бюджеты муниципального образования – 3 715,6 тыс. руб.;

- средства собственников помещений в МКД – 12 432,10 тыс. руб.;

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы во взаимодействии с Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, которой утверждена муниципальная программа, предусматривающая поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

Согласно постановлению Правительства Мурманской области от 30.09.2011 г.  №484-ПП:

1. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области обеспечивает:

- формирование и реализацию государственных капитальных вложений;

- государственную поддержку инвестиций;

- мониторинг реализации Программы;

- анализ и корректировку хода выполнения мероприятий Программы, внесение предложений по совершенствованию реализации Программы (совместно с исполнителями Программы).

2. Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района обеспечивает:

- согласование и утверждение инвестиционных программ РСО по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- проведение контроля целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы.

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий.

Отчет Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района о реализации Программы должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий;

- перечень незавершенных мероприятий;

- по необходимости - предложения по корректировке Программы.

Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района предоставляет в Минэнерго и ЖКХ Мурманской области информацию о ходе реализации мероприятий Программы по установленным формам и в установленные сроки.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой отчетности возлагается на руководителя Программы заместителя Главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Попова Н.Г.

6. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 310-ПП «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области» основными критериями эффективности Программы являются:

- переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов;

- доведение в срок до 1 января 2017 года оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов до 100 %.

Реализация Программы предполагает:

- переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов;

- создание современной системы учета потребления коммунальных ресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов при их транспортировке;

- оптимизацию расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в жилищном фонде;

- создание более благоприятных условий проживания граждан.