# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «30» апреля 2013 №97

# О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2013/2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 29.03.2013 г. № 138 – ПП/5 «О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2013/2014 года», Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, в целях своевременной, качественной подготовки предприятий, учреждений, организаций жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения городского поселения Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2013/2014 года, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий подготовки муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в отопительный период 2013/2014 года (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к работе в отопительный период 2013/2014 года (Приложение № 2).

2. Заседание комиссии проводить в среду один раз в две недели в 11.00 часов с 29.05.2013 года в помещении Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района по адресу: ул. Победы д. 29, кабинет Главы Администрации МО ГП Ревда.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

3.1. Информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2013/2014 года представлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда в период с 1 июня 2013 года по 1 ноября 2013 года на каждое заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2013/2014 года по состоянию на дату представления.

3.2. Провести до 01 июля 2013 года сверку состояния расчетов МБУ «Культурно – спортивный центр» (Кондратьев А.Е.) с ресурсоснабжающими организациями, рекомендовать организациям ЖКХ оформить акты сверки с ресурсоснабжающими организациями (по состоянию на 01 июня 2013 года), на основании которых, составить и согласовать графики погашения задолженности.

3.3. Рекомендовать ООО «Жилищно Коммунальные Услуги» (Дюсембаев Г.К.) разработать программу мер по обеспечению собираемости платежей населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги в объеме не менее 95 % и выполнять своевременное перечисление в полном объеме денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

3.4. Обеспечить выполнение работ по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2013/2014 года, в соответствии с утвержденными планами и графиками:

3.4.1. Провести комиссионные проверки готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2013/2014 года с подписанием актов и паспортов готовности по МБУ «Культурно – спортивный центр» в срок до 27 августа 2013 года, на жилищный фонд – в срок до 01 сентября 2013 года;

3.4.2. Провести осенний осмотр зданий и многоквартирных домов до 01 сентября 2013 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в отопительный период;

3.4.3. Обеспечить в срок до 01 сентября 2013 года выполнение работ по промывке, опрессовке и подготовке теплопотребляющих энергоустановок, с предъявлением их представителям теплоснабжающей организации, и подписание паспортов готовности объектов к эксплуатации в отопительный период 2013/2014 года;

3.4.4. ООО «Жилищно Коммунальные Услуги» (Дюсембаев Г.К.) – еженедельно с 01 августа по 01 октября 2013 года предоставлять в администрацию муниципального образования городское поселение Ревда информацию о количестве паспортов готовности жилищного фонда по состоянию на каждый понедельник.

3.5. Создать до 01 сентября 2013 года нормативный запас топлива и аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Ревда.

4. Комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района к устойчивой работе в отопительный период 2013/2014 года обеспечить постоянный контроль за ходом подготовительных работ.

5. Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района:

5.1. Обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств к отопительному периоду 2013/2014 года

5.2. Сектору по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.) обеспечить предоставление не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2013/2014 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 1 июля, 1 августа, 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 2013 года.

Указанные сведения должны содержать данные по объектам жилищно-коммунального хозяйства, расположенным на территории муниципального образования городское поселение Ревда (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности).

5.3. Предприятиям и организациям (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

- обеспечить в установленном порядке подготовку и аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий;

- при подготовке к отопительному периоду 2013/2014 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2013 года №31;

- провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2013/2014 года с подписанием актов и паспортов готовности в срок до 01 сентября 2013 года.

5.4. Финансово – экономическому отделу (Шредер Л.А.) обеспечить контроль по МБУ «Культурно – спортивный центр», финансируемому из бюджета муниципального образования, за полным и своевременным расчетом за потребляемые энергетические и коммунальные ресурсы.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ловозерская правда».

7. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского

района от 28 апреля 2012 года № 108 «О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2012 - 2013 года»

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда

Ловозерского района

А.К.Мамедов

# Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда №97 от 30 апреля 2013 г.

# План мероприятий

# по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории

# муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

# к работе в отопительный период 2013/2014 года

| № п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ |  | Ед. измере-ния | Объем запланиро-ванных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата начала работ | дата оконча-ния работ | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилищный фонд, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ед. | 56/192,5 | 01.06.13 | 30.09. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | в том числе: Управляющая компания ООО «Жилищно Коммунальные Услуги» |  | ед./ тыс.кв.м | 52/187 | 01.06.13 | 30.09. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.1 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревизия запорной арматуры ВДС |  | ед. | 52 | 01.06.13 | 31.08. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - поверка и установка КИП в тепловых узлах МКД |  | ед. | 52 | 01.06.13 | 31.08. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - восстановление тепловой изоляции |  | ед. | 52 | 01.06.13 | 31.08. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | - восстановление подъездного отопления |  | ед. | 20 | 01.06.13 | 31.08. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.2 | Промывка и опрессовка систем отопления и тепловых пунктов |  | ед. | 74 | 01.06.13 | 20.08.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.3 | Гидропневматическая промывка водяных подогревателей |  | ед. | 74 | 01.06.13 | 20.08.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.4 | Остекление подъездов | ед. |  | 52 | 01.06.13 | 30.09. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.5 | Ремонт и укрепление входных дверей подъездов, установка пружин, ремонт оконных рам | ед. |  | 52 | 01.06.13 | 30.09. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
|  | в том числе: Управляющая компания ОАО «Славянка» | ед./ тыс.кв.м |  | 6/5,5 | 01.06.13 | 31.08. 13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.6 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем и восстановление тепловой изоляции | ед. |  | 6 | 01.06.13 | 31.08.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.7 | Промывка и опрессовка систем отопления и тепловых пунктов | ед. |  | 6 | 01.06.13 | 31.07.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.8 | Остекление подъездов | ед. |  | 6 | 01.06.13 | 31.07.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 1.9 | Ремонт и укрепление входных дверей подъездов, установка пружин, ремонт оконных рам | ед. |  | 6 | 01.06.13 | 31.07.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2. | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 5487,6 | 5213,2 | 274,4 | Себестоимость услуг |
| 2.1.1 | Котельные (ОАО «Мурманэнергосбыт») |  | ед. | 1 | 01.05.13 | 01.10.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2.1.2 | Промывка и опрессовка тепловых сетей ООО «Теплосетьсервис-Ревда» |  | км | 7,4 | 04.06.13 | 22.06.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2.1.3 | Выполнение ППР запорной арматуры и оборудования ЦТП «Баня» ООО «Теплосетьсервис-Ревда» |  | ед. | 1 | 01.06.13 | 01.10.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 2.1.4 | Замена квартальных тепловых сетей на стальной трубопровод в ППУ изоляции (ВЦП) |  | пог.м | 706 | 01.06.12 | 31.08.13 | 5487,6 | 5213,2 | 274,4 | 0 |
| 2.2. | Водозаборы и водоснабжение (ООО "Водоканал-Сервис") |  |  |  |  |  | 1766,1 | 1582,8 | 83,3 | 100,0 |
| 2.1.1 | Проведение гидравлических испытаний, ревизия запорной арматуры, насосов насосной станции оз.Сычуль |  | ед. |  | 01.06.13 | 01.10.13 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 2.1.2 | Ревизия станции обеззараживания воды ПОЭ-70 |  | ед. | 1 | 01.06.13 | 01.09.13 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 3.1.3 | Ремонт запорной арматуры на магистральных сетях водоснабжения |  | ед. |  | 01.06.13 | 01.09.13 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 2.1.4 | Промывка и дезинфекция водоводов хозпитьевого водоснабжения |  |  |  | 01.06.13 | 01.09.13 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 2.1.5. | Замена квартальных водопроводных сетей (ВЦП) |  | пог.м | 360 | 01.06.12 | 31.08.12 | 1666,1 | 1582,8 | 83,3 | 0 |
| 2.3 | Очистные сооружения и водоотведение(ООО "Водоканал-Сервис") |  |  |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 |
| 2.3.1 | Прочистка колодцев и магистральных коллекторов канализации |  | ед. |  | 01.06.13 | 01.10.13 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 2.3.2 | Ревизия насосов и запорной арматуры КОС |  |  |  | 01.06.13 | 15.10.13 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 2.3.3 | Ревизия электрооборудования |  | ед. |  | 01.06.13 | 15.10.13 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 2.3.4 | Подготовка транспортных средств к переводу на зимний режим работы |  | ед. | 4 | 01.06.13 | 01.10.13 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 3 | Электроснабжение ООО «Энергоремонт и Строительство» |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 3.1 | Электрические сети уличного освещения |  | км |  | 01.06.13 | 01.10.13 | 0 | 0 | 0 | Себестоимость услуг |
| 4 | Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АФ ОАО "Мурманоблгаз" |  |  |  |  |  | 151,3 | 0 | 0 | 151,3 |
| 4.1 | Газопроводы – покраска |  | пог.м | 680 | 01.07.13 | 01.09.13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4.2 | Резервуары (диагностирование) |  | ед. | 8 | 01.06.13 | 01.09.13 | 114,5 | 0 | 0 | 114,5 |
| 4.3 | Диагностика подземных трубопроводов |  | пог.м | 26,3 | 01.08.13 | 01.09.13 | 13,8 | 0 | 0 | 13,8 |
| 4.4 | Технические устройства ГРУ(диагностирование) |  | ед. | 8 | 01.07.13 | 01.09.13 | 18,0 | 0 | 0 | 18,0 |
| 5 | МБУ "Культурно-спортивный Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Промывка и опрессовка системы отопления с ревизией запорной арматуры |  | ед. |  | 01.06.12 | 01.07.12 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный и ямочный ремонт автомобильных дорог |  | Кв.м | 3700 | 01.06.12 | 01.10.12 | 7823,7 | 5537,8 | 2285,9 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 15328,7 | 12333,8 | 2663,6 | 331,3 |

Приложение №2

к постановлению Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда №97 от 30 апреля 2013 г.

Мамедов Аловсат Кафлан оглы - глава Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района (председатель

комиссии)

Попов Николай Геннадьевич заместитель главы Администрации

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

(заместитель председателя

комиссии)

Лобанова Елена Михайловна ведущий специалист сектора по развитию городского хозяйства Администрации

МО ГП Ревда (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

Шредер Любовь Алексеевна - начальник финансово-экономического

отдела Администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района

Крестов Павел Дмитриевич - депутат Совета депутатов

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района,

председатель постоянной комиссии

по городскому хозяйству

Александрова Ирина Владимировна - заведующий сектором по развитию

городского хозяйства Администрации МО ГП Ревда

Булатова Наталья Витальевна - заведующий сектором по управлению

муниципальным имуществом Администрации МО ГП Ревда

Кондратьев Александр Евгеньевич директор МБУ «Культурно – спортивный центр»

Дюсембаев Геннадий Канапьевич генеральный директор

ООО «Жилищно Коммунальные Услуги»

Моисеев Александр Анатольевич генеральный директор ООО «Теплосетьсервис – Ревда»

Кленов Сергей Анатольевич - генеральный директор ООО «Водоканал – Сервис»

Трушин Дмитрий Витальевич - начальник Ловозерского района ГОУТП

«ТЭКОС»

Козинец Валерий Кириллович - старший мастер РУРС «Колэнерго» ПО «ЦЭС» филиал ОАО «МРСК Северо-  Запада»

Бараковский Сергей Георгиевич - начальник Ловозерского участка

Апатитского филиала ОАО «Мурманоблгаз»