АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31 августа 2010 г. | п. Ревда | № 288 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка производства

земляных работ на территории муниципального образования

городское поселение Ревда Ловозерского района

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Ревда Ловозерского района, в целях упорядочения производства земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, капремонтом и текущим ремонтом зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, дорог, тротуаров, объектов благоустройства, проведения инженерно-геологических изысканий, разработки карьеров и проведения работ по озеленению территории муниципального городское поселение Ревда Ловозерского района,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок производства земляных работ на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Ловозерская правда» и разместить на сайте администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Попова Н.Г.

| Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района | ПОДПИСЬ А.К. Мамедов |
| --- | --- |

- Утверждено

Постановлением главы администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района

от 31 августа 2010 г. N 288

ПОРЯДОК

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок производства земляных работ на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (далее - Порядок) определяет организационно-правовые особенности производства земляных работ при строительстве, реконструкции зданий и сооружений, строительстве, реконструкции и ремонте подземных инженерных коммуникаций и сооружений, дорог, тротуаров, объектов благоустройства, проведении инженерно-геологических изысканий, разработке карьеров и проведении работ по озеленению территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

1.2. Порядок разработан с целью координации проведения земляных работ с работами по благоустройству территории, исключения осложнений в движении транспорта, недопущения нарушения благоустройства территорий, осуществления надлежащего контроля за восстановлением нарушенного благоустройства, предотвращения аварий.

1.3. Выполнение настоящего Порядка обязательно для всех юридических и физических лиц (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, пользования или аренды земельных участков), осуществляющих на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района:

а) проектирование, строительство, реконструкцию и капремонт зданий и сооружений, подземных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства;

б) ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций;

в) согласование проектной документации на производство земляных работ;

г) контроль и надзор за производством земляных работ.

1.4. Производство земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную, должно производиться при наличии соответствующего разрешения на производство земляных работ - ордера на производство земляных работ (далее - Ордер) или Разрешения на аварийное вскрытие.

1.5. Земляные работы разрешается производить в сроки, указанные в Ордере или в Разрешении на аварийное вскрытие.

1.6. Запрещается производство земляных работ без Ордера или по Ордеру, срок действия которого истек, а также запрещается производство плановых земляных работ по Разрешению на аварийное вскрытие.

1.7. Выдачу Ордеров, Разрешений на аварийное вскрытие и их учет осуществляет администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в лице уполномоченного специалиста (далее - Администрация).

- 2. Термины и определения

2.1. Земляные работы - работы, связанные с разработкой грунта (почвы).

2.2. Ордер на производство земляных работ - документ, разрешающий производство плановых земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, капремонтом зданий и сооружений, строительством, реконструкцией и ремонтом подземных инженерных коммуникаций, дорог, тротуаров, объектов благоустройства, проведением инженерно-геологических изысканий, разработкой карьеров и проведением работ по озеленению территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

2.3. Разрешение на аварийное вскрытие - документ, разрешающий производство земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях и других сооружениях.

2.4. Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсообеспечения (вода, канализация, тепло, газ, электроэнергия, связь) поселения, жилого дома, других объектов, в результате нарушений в работе инженерных коммуникаций.

2.5. Заявитель - физическое или юридическое лицо, запрашивающее право на производство земляных работ.

2.6. Ответственный руководитель работ - лицо, осуществляющее непосредственное руководство работами, назначенное приказом руководителя организации заказчика, застройщика.

2.7. Ответственный производитель работ - лицо, отвечающее за производство работ со стороны исполнителя работ.

2.8. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

2.9. Подрядчик - исполнитель работ по договору подряда.

2.10. Заказчик - физическое или юридическое лицо, по заданию которого подрядчик обязуется выполнить определенную работу.

- 3. Порядок оформления и выдачи Ордера

3.1. Основанием для начала производства всех видов работ, связанных с нарушением благоустройства или существующего природного ландшафта, является Ордер, оформленный в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Выдача Ордера производится Администрацией на бланке установленной формы (приложение N 1 к Порядку).

3.3. Ордер оформляется на заказчика (застройщика) производства работ с указанием подрядной организации и ответственных лиц, как от заказчика, так и от подрядчика. Подрядчик не вправе приступать к работам без Ордера. Ордер выписывается в 2 экземплярах. Первый экземпляр (оригинал) выдается заказчику, второй (копия) находится в Администрации.

3.4. Для получения Ордера на производство плановых земляных работ заявитель в письменной форме обращается в Администрацию с заявлением о выдаче Ордера (приложение 
N 2 к Порядку).

В заявлении указывается вид, место, сроки проведения работ, фамилия, имя, отчество и номер телефона лиц, ответственных за производство работ, от заказчика и подрядчика.

К заявлению прикладываются следующие документы:

1. Копия приказа о назначении ответственного руководителя и производителя работ;

2. Проект производства работ <*>, согласованный с:

--------------------------------

<*> Виды работ по подготовке проектной документации, строительству, капремонту, реконструкции и ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами (ст. 48, 52 Градостроительного кодекса РФ).

- собственником или пользователем земельных участков;

- отделом ГИБДД ОВД по Ловозерскому району при проведении работ на автодороге или улично-дорожной сети (проезжей части, тротуарах, обочинах, газонах, разделительной полосе и т.д.), вызывающих временные изменения организации дорожного движения автотранспорта или пешеходов (в составе проекта производства работ согласовывается схема организации движения, составленная в соответствии с ВСН-37-84);

3. График производства работ в пределах запрашиваемого срока на выдачу Ордера;

4. Гарантийное обязательство заказчика (застройщика) на восстановление дорожных покрытий и благоустройства с указанием графика и сроков выполнения работ (в случае, когда проводимые земляные работы повлекут вскрытие или повреждение дорожного покрытия, обочин автодорог, тротуаров, благоустройства, отмосток и т.п.);

5. Разрешение на строительство (в случае, предусмотренном статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6. Рабочий чертеж (оригинал и копия) в масштабе 1:1000 (1:500) на проводимые работы, согласованный с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи, газоснабжения, теплоснабжения  в соответствии с листом согласования (приложение N 3 к Порядку) и утвержденный заказчиком (застройщиком).

3.5. Администрация в течение трех рабочих дней рассматривает представленные документы. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего порядка, выдает Ордер на проведение земляных работ.

3.6. Администрация отказывает заявителю в выдаче Ордера или перенесении сроков выполнения земляных работ на другой период в случаях:

а) непредставления заявителем требуемых документов;

б) отсутствия необходимых согласований проектной документации;

в) планирования проведения праздничных или общепоселковых мероприятий в месте проведения работ.

3.7. Ордер действителен на указанную в нем организацию, проводящую работы, вид, объем, срок и место проведения работ. Срок действия Ордера ограничен календарным годом. На работы, переходящие на следующий год, Ордер должен быть продлен в течение последнего месяца текущего года. По окончанию работ Ордер подлежит сдаче в Администрацию в трехдневный срок после их завершения и закрытия Ордера.

3.8. В случае передачи функции заказчика или подрядчика иной организации Ордер подлежит переоформлению.

3.9. Переоформление Ордера осуществляется в том же порядке, что и первоначальное оформление, за исключением рабочего чертежа с согласованиями организаций, согласующих рабочий чертеж на проводимые земляные работы.

3.10. Администрацией изымается Ордер в случаях:

- окончания календарного года, в котором было выдано разрешение на земляные работы, если срок действия Ордера не продлен в соответствии с п. 3.7 настоящего Порядка,

- систематического неисполнения требований распоряжений и предписаний об устранении дефектов и недостатков (два и более раз),

- неисполнения заказчиком (застройщиком), подрядчиком требований действующего законодательства при производстве земляных работ, в том числе настоящего Порядка.

При изъятии Ордера дальнейшее производство земляных работ запрещается. В случае их продолжения работы рассматриваются как работы без разрешения.

3.11. Оформление разрешения на производство земляных работ при устранении аварий и аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях и прочих сооружениях осуществляется в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Порядка.

3.12. При выявлении случаев производства земляных работ без оформления Ордера к заказчику (застройщику) применяются меры административного воздействия.

- 4. Производство земляных работ

4.1. Перед началом производства земляных работ производится обследование места проведения земляных работ и составляется акт о состоянии благоустройства и озеленения территории с указанием наличия (отсутствия) в зоне производства земляных работ зеленых насаждений, усовершенствованного покрытия дорог, элементов внешнего благоустройства (приложение N 4 к Порядку).

Акт подписывается заявителем, представителем Администрации и собственником или пользователем земельного участка. В случае производства земляных работ на территории многоквартирных жилых домов в состав комиссии включается представитель управляющей организации, товарищества собственников жилья или представитель собственников.

4.2. В случае необходимости вызова на место производства земляных работ представителей технического надзора, организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации, или иных заинтересованных организаций для участия в определении местоположения подземных коммуникаций на местности, их вскрытии, обратной засыпке, освидетельствовании скрытых работ и проведении испытаний, заявитель обязан официально уведомить соответствующие организации за два рабочих дня до начала этих действий.

4.3. При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории существующей застройки, исполнитель работ обязан обеспечить проезд специального автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с землепользователем, а также производить уборку территории в прилегающей зоне.

4.4. Место проведения работ ограждается защитными ограждениями с установкой дорожных знаков и информационных щитов с обозначениями направлений объезда и обхода.

4.5. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. Место временного складирования или вывоза разработанного асфальтобетонного покрытия должно быть указано в проекте производства работ.

4.6. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, пункты государственной геодезической сети и производить складирование материалов и конструкций на газонах, в охранных зонах действующих подземных коммуникаций, газопроводов, линий электропередач и линий связи.

4.7. Грунт, вынутый из траншей и котлованов, в местах интенсивного движения транспорта, пешеходов либо в стесненных условиях должен быть вывезен с места работ. В случае пригодности грунта для дальнейшего использования участки для его временного складирования определяются на стадии проекта производства работ и согласовываются с Администрацией с обязательным условием содержания их в надлежащем виде и приведения в первоначальное состояние после вывозки грунта.

4.8. Запрещается открывать крышки люков и колодцев на подземных сооружениях и опускаться в них без разрешения соответствующих эксплуатационных организаций, а также без принятия мер по технике безопасности.

4.9. В санитарной зоне жилых домов и больницы запрещается с 22 до 8 часов производить работы с применением пневмоударных механизмов, буровых установок, а также буровзрывные работы.

4.10. Заявитель обязан по окончании земляных работ (в указанной очередности):

- Выполнить комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня, тротуарной плитки и элементов озеленения.

- Выполнить контрольную геодезическую съемку на предмет соответствия выполненных работ на подземных сооружениях и коммуникациях проекту и представить в Администрацию.

- Сдать работы представителю Администрации.

4.11. При невыполнении работ в установленные сроки заявитель может ходатайствовать о продлении срока действия Ордера.

4.12. Продление сроков производства земляных работ производится Администрацией при наличии у заказчика соответствующего обоснования и согласования продления сроков с организациями и структурными органами администрации, чьи интересы затрагиваются.

- 5. Порядок восстановления покрытий, благоустройства

и закрытие Ордера

5.1. За три календарных дня до окончания проведения земляных работ, включая работы по восстановлению нарушенного благоустройства, заявитель согласовывает с Администрацией дату и время сдачи объекта. Объект предъявляется к сдаче только после полного выполнения благоустройства территории, нарушенного при производстве земляных работ.

5.2. После окончания проведения земляных работ и восстановления благоустройства прилегающей территории составляется акт о закрытии Ордера (приложение N 5 к Порядку), который подписывается заявителем, подрядчиком, представителем администрации, собственником или пользователем земельного участка.

5.3. На все вновь построенные или реконструированные подземные инженерные коммуникации, сооружения, дороги, объекты благоустройства заявитель сдает в Администрацию геодезическую съемку, которая должна быть выполнена организацией, имеющей допуск СРО на выполнение геодезических работ (в случае, предусмотренном законодательством).

5.4. Факт сдачи геодезической съемки фиксируется в акте о закрытии Ордера.

5.5. Засыпка траншей и котлованов производится исполнителем работ под техническим контролем заказчика (застройщика). В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей владельцев сетей.

5.6. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом без необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заказчика (застройщика) и Администрации.

На основании акта заказчик (застройщик) обязан исправить допущенные дефекты за свой счет.

5.7. Организации, выполняющие работы по благоустройству, в течение 2 лет несут ответственность за качество обратной засыпки, устройство основания, асфальтового покрытия проезжих частей и тротуаров, восстановление газонов. В случае появления нарушений покрытия проезжей части дороги, тротуаров и газонов обязаны произвести ремонт в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 п. 3.1.1 "Требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

5.8. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается во временном варианте с предоставлением гарантийных обязательств по завершению работ в сроки, согласованные с Администрацией, при этом Ордер считается временно приостановленным и остается на руках у производителя работ. Производитель работ обязан за свой счет содержать место, где не завершены работы, в течение всего периода до полного восстановления благоустройства в соответствии с ГОСТ Р 50597-93. Окончательно Ордер сдается в сроки, указанные в гарантийном письме, и закрывается в установленном порядке.

5.9. При невыполнении благоустройства в установленные в гарантийном письме сроки, заказчику применяются меры административного воздействия.

5.10. Запрещается:

- засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;

- засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими просадочными материалами.

5.11. В случае некачественного восстановления благоустройства заказчик (застройщик), проводивший работы, обязан по требованию Администрации, устранить недостатки.

5.12. Заказчик (застройщик) несет ответственность за качество выполненных работ по благоустройству в течение двух лет со дня сдачи Ордера.

5.13. В случае невыполнения работ по восстановлению благоустройства в течение 10 дней после срока окончания работ, указанного в Ордере, заказчик (застройщик) привлекается в установленном порядке к административной ответственности.

5.14. При изъятии Ордера в соответствии с п. 3.10 настоящего Порядка заказчик (застройщик) обязан восстановить нарушенное благоустройство в установленном порядке в течение 2 дней с момента изъятия Ордера.

5.15. При изъятии Ордера в зимнее время заказчик в течение 2 дней с момента изъятия Ордера дополнительно обязан представить в Администрацию гарантийное письмо о полном восстановлении благоустройства в сроки, согласованные с администрацией.

- 6. Порядок производства земляных работ при ликвидации

аварий

6.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведших к нарушению их нормального функционирования, организация, эксплуатирующая указанные инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, назначаемого приказом руководителя организации, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд аварийной службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

6.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация обязана известить об аварии телефонограммой:

- Администрацию,

- Организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети и сооружения,

- Отдел ГИБДД ОВД по Ловозерскому району (при необходимости ограничения или закрытия автопроезда).

Неотложные работы по устранению случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность движения, а также аварийные работы, можно выполнять без предварительного согласования с органами ГИБДД и утверждения схем, но с условием обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени проведения таких работ, если их продолжительность составляет более одних суток (п. 1.8 ВСН 37-84).

6.3. После получения телефонограммы об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций на местности.

6.4. При организации работ по ликвидации аварии на инженерных сетях участки работ должны быть ограждены щитами, стальной лентой или заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Если работы ведутся в пределах проезжей части, по согласованию с ГИБДД должны быть установлены в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ВСН 37-84 соответствующие дорожные знаки, изготовленные в соответствии с ГОСТ Р52290-2004.

6.5. Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

6.6. Сроки восстановления автодорог и объектов при проведении аварийно-восстановительных работ определены ГОСТ Р50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения".

6.7. Ликвидация аварий должна производиться только специализированными организациями, имеющими допуск СРО на производство данного вида работ, при наличии исполнительного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

6.8. Одновременно с производством работ организация, обслуживающая аварийные коммуникации и сооружения, обращается в администрацию с целью получения Разрешения на аварийное вскрытие. Если авария произошла в нерабочее время, Разрешение оформляется следующим рабочим днем. Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 рабочих дней не оформил Разрешение на аварийное вскрытие, то производство работ рассматривается как работа без Разрешения.

6.9. Разрешение на аварийное вскрытие (приложение N 6 к Порядку) выдается Администрацией на основании следующих документов:

- заявление заказчика (приложение N 2);

- гарантийное обязательство заказчика о восстановлении дорожного покрытия и благоустройства;

- схемы участка работ (выкопировки из исполнительной документации), согласованные с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, расположенные в районе аварии;

- копии уведомлений организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, расположенные в районе аварии;

- допуск СРО к производству работ (если требуется в соответствии с законодательством).

6.10. После завершения работ по восстановлению инженерных коммуникаций организация, производившая работы, должна выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, очистить участок от строительного мусора.

6.11. Восстановление дорожной конструкции и нарушенного благоустройства территории осуществляет организация, проводившая работы на аварийном участке, или специализированная организация на договорных условиях в срок до трех суток. По согласованию с Администрацией срок восстановления может быть продлен в соответствии с объемом работ.

6.12. Приемка работ по восстановлению покрытий, благоустройства осуществляется в соответствии с разделом 5 Порядка.

6.13. При выявлении случаев производства аварийных работ без оформления Разрешения и его регистрации к заказчику (застройщику) применяются меры административного воздействия.

- 7. Ответственность за нарушения порядка производства

земляных работ

7.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Кодексом Российской Федерации "Об административных правонарушениях в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 06.06.2003 N 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях".

7.2. Привлечение граждан, должностных и юридических лиц к административной ответственности не освобождает их от обязанности устранения правонарушения.

Приложение N 1

к Порядку

ОРДЕР N ___

НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

пгт. Ревда                                         от    "____"___________20__г.

Заказчику       _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Подрядчику       ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Разрешается производство работ по       _____________________________________

(характер работ)

на участке от _____________________________ до       ____________________________

точное место работ       ________________________________________________________

(проезжая часть, тротуар, газон)

Разрешается  занятие  площади  (участка)  под  раскопку и складирование

материалов в границах (кв. м)       _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Условия производства работ:       ___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта       ______________

___________________________________________________________________________

Срок производства работ с _____________ 20__ г. по ___________ 20___ г.

Работу производить с _________ по __________ час. в смены     _____________

Срок восстановления благоустройства     ___________________________________

Работа  должна  быть  начата и закончена в сроки, указанные в настоящем Ордере.  Работа  должна  проводиться в соответствии с проектом производства земляных работ,   Порядком производства земляных работ  в  муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района, требованиями   действующего   законодательства   и   нормативно-технической документации.

Я,    ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ответственного представителя заказчика, должность)

обязуюсь  соблюдать  все  указанные выше условия и выполнять работу в срок, установленный  в  Разрешении.  За  невыполнение  обязательств по настоящему Разрешению несу ответственность в установленном порядке.

Подпись ответственного представителя заказчика     ________________________

"___" _____________ 20__ г.

Глава администрации муниципального образования

городское поселение Ревда Ловозерского района       _______________ А.К. Мамедов

М.П.            подпись

"___" _____________ 20__ г.

Приложение N 2

к Порядку

В администрацию муниципального образования

городское поселение Ревда Ловозерского района

От_____________________________________________________

(наименование организации заказчика (застройщика),

_____________________________________________________

адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать Ордер на производство земляных работ для _____________________

__________________________________________________________________________________

(характер работ)

с __________ 20__ г. по ___________ 20__ г. по ул. _______________________________

на участке от _____________________________ до ___________________________________

протяженностью _______________. Вид и объем вскрываемого покрытия ________________

__________________________________________________________________________________

(проезжая часть, тротуар, газон, технический проезд и тому подобное)

Подрядчик ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

Гарантируем    наличие    материалов,    рабочей    силы,   механизмов, автотранспорта,  необходимое  количество  щитов  для ограждений, пешеходных мостиков,  предупреждающих  средств  безопасности (красные фонари, дорожные знаки и тому   подобное),   аншлагов   и   восстановление   покрытий  и благоустройства территории после окончания работ в соответствии с условиями Ордера (Разрешения на аварийное вскрытие).

Ответственные за выполнение работ:

Заказчик (застройщик) _________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, телефон)

Подрядчик _____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, телефон)

Подпись заявителя __________________________

"___" ______________ 20__ г.

Приложение N 3

к Порядку

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

(НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА)

Работы: _____________________________________________________________________

(указать вид работ и наименование объекта)

будут проводиться на земельном участке по адресу: ________________________________

__________________________________________________ сроком _____ месяца(ев).

Работы будут производиться ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

(наименование организации)

Производителем работ назначен _____________________________________

_________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество)

1. Согласовано с администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района _______________________________________________________

__________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

2. Согласовано с ООО "Жилкомсервис-Ревда" ___________________________________

________________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

3. Согласовано с ОАО "Северо-Западный Телеком" _____________________

________________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

4. Согласовано с ОАО "Ростелеком" __________________________________

___________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

5. Согласовано с РУРС ЦЭС «Колэнерго» филиала ОАО «МРСК Северо – Запада»

__________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

6. Согласовано с ОАО "Мурманоблгаз"

___________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

7. Согласовано с ООО "Водоканал-Сервис" ____________________________________

_______________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

8. Согласовано с ООО "Теплосеть-Сервис Ревда" _______________________________

_______________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

9. Согласовано с ООО "Ловозерский ГОК" _____________________________________

_______________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

10. Согласовано с ООО  Мурманский филиал ЗАО «Санкт – Петербургская энергетическая лаборатория»______________________________________________________

________________________________________________________ "___" ____________ 20__.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение N 4

к Порядку

АКТ № ______
о состоянии БЛАГОУСТРОЙСТВа и озеленения

ТЕРРИТОРИИ до начала ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ

пгт. Ревда                                         от    "____"___________20__г.

Комиссия в составе:

специалиста администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района ______________________________________________________________

пользователя земли______________________________________________________________

в присутствии производителя работ_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Произвели осмотр территории до начала проведения земляных работ согласно ордеру 
№ __________ от    "____"___________20__г.

Площадь земельного участка составляет _____________________________ кв. м.

Установили: ____________________________________________________________________

1. Асфальтобетонное покрытие (кв. м)____________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Бордюрный камень (п. М) ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Малые архитектурные формы (шт.)     ________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Озеленение (шт./кв. м) _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Примечание: после окончания работ строительная организация, выполняющая прокладку инженерных сетей, обязана за свой счет обеспечить выполнение восстановительных работ в соответствии с настоящим актом и последующей сдачей по акту.

Специалист администрации муниципального образование городское поселение Ревда Ловозерского района            _______________                  ________________

подпись, М.П.

Пользователь земли             ________________               _________________

подпись, М.П.

Производитель работ            ________________                ________________

подпись, М.П.

- Приложение N 5

к Порядку

АКТ № ______
ВЫПОЛНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ

ЗАВЕРШЕНИЯ ЗЕМЛЯННЫХ РАБОТ (закрытия ордера)

пгт. Ревда                                         от    "____"___________20__г.

Комиссия в составе:

специалиста администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района _____________________________________________________________

пользователя земли______________________________________________________________

в присутствии производителя работ_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Произвели осмотр территории после проведения земляных работ согласно ордеру 
№ __________ от    "____"___________20__г.

Площадь земельного участка составляет _____________________________ кв. м.

Установили:

1. Земляные работы в соответствии с ППР выполнены _______________________

________________________________________________________________________________

2. Исполнительная съемка передана _________________________________________

________________________________________________________________________________

3.Работы по благоустройству территории выполнены_____________________________

________________________________________________________________________________

4.Работы по озеленению территории выполнены ___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Замечания: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Решение комиссии:

Работы в соответствии с Ордером № ____ от «_____» ________________ 20__ г. выполнены, Ордер № ____ от «_____» ________________ 20__ г. закрыт.

Примечание: при образовании просадок грунта, дорожных или тротуарных покрытий в местах прокладки коммуникаций в течение 2 лет после окончания работ строительная организация, выполняющая прокладку инженерных сетей, обязана за свой счет обеспечить выполнение восстановительных работ с последующей сдачей по акту.

Специалист администрации муниципального образование городское поселение Ревда Ловозерского района            _______________                  ________________

подпись, М.П.

Пользователь земли             ________________               _________________

подпись, М.П.

Производитель работ            ________________                ________________

подпись, М.П.

- Приложение N 6

к Порядку

РАЗРЕШЕНИЕ N ___

НА АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ

пгт. Ревда                                         от    "____"___________20__г.

Заказчику ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Подрядчику ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного представителя, телефон)

Разрешается производство работ по ____________________________________________

(характер работ)

на участке от ______________________________ до __________________________________

точное место работ _______________________________________________________________

(проезжая часть, тротуар, газон)

Разрешается  занятие  площади  (участка)  под  раскопку и складирование

материалов в границах (кв. м) ____________________________________________________

Условия производства работ: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта _____________________

__________________________________________________________________________________

Срок производства работ с ____________ 20__ г. по ___________ 20__ г.

Работу производить с ________ по _________ час. в смены ______________________

Срок восстановления благоустройства __________________________________________

Работа  должна  быть  начата и закончена в сроки, указанные в настоящем

Разрешении.

Работа  должна  проводиться  в  соответствии  с  проектом  производства

земляных  работ,  Порядком  производства  земляных работ в городе Кировске,

требованиями   действующего   законодательства   и   нормативно-технической

документации.

Я, ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ответственного представителя заказчика, должность)

обязуюсь  соблюдать  все  указанные выше условия и выполнять работу в срок, установленный  в  Разрешении.  За  невыполнение  обязательств по настоящему Разрешению несу ответственность в соответствии с законодательством.

Подпись ответственного представителя заказчика ________________________

"____" _____________ 20___ г.

Глава администрации муниципального образования

городское поселение Ревда Ловозерского района _______________ А.К. Мамедов

М.П.              подпись

"____" _____________ 20___ г.