- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

- МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября 2011 г.                  пгт.Ревда                                      № 318

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА №434

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

И СНИЖЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

- В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2012 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом городского поселения Ревда Ловозерского района

постановляю:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района от 31.12.2010 г. №434 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном   образовании городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области  на 2010 - 2012 годы» далее (Программа):

- пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в редакции:

Общий объем финансирования – 3 815 804 рублей, в том числе: муниципальный бюджет -  3 815 804 рублей.

По годам реализации:

2010 год - общий объем финансирования – 55 000 руб., в том числе муниципальный  бюджет – 55 000  руб.;

2011 год - общий объем финансирования – 1 000 804 руб., в том числе муниципальный  бюджет – 1 000 804  руб.

2012 год - общий объем финансирования  – 2 760 000 руб., муниципальный бюджет – 2 760 000 руб.

Объем бюджетного финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы уточняется ежегодно при формировании и принятии бюджета на очередной финансовый год.

- раздел «Финансирование программы»  изложить в редакции:

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет 3 815 804 рубля, в том числе за счет средств:

-   муниципального бюджета 3 815 804 рубля;

По годам реализации:

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 55 000 | 1 000 804 | 2 760 000 |
| в том числе: |  |  |  |
| Муниципальный бюджет | 55 000 | 1 000 804 | 2 760 000 |

- в разделе «Перечень мероприятий программы» пункты 2.5, 2.7, 4.2,  – исключить;

- раздел «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. Главы администрации

городского поселения Ревда

Ловозерского района                                                                                   Н.Г.Попов

Приложение № 1

к Постановлению главы

администрации МО ГП Ревда

Ловозерского района

№ 318    от «28» октября 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Объём средств, руб. | Источники | В т.ч. по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.1 | Обеспечить информирование Совета депутатов и администрации муниципального образования городское поселение Ревда о состоянии аварийности на автотранспорте. Вносить предложения, направленные на предупреждение ДТП | Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Периодически рассматривать состояние аварийности на автомобильном транспорте, заслушивать представителей комиссии по безопасности дорожного движения, руководителей предприятий и организаций, деятельность которых свя-зана с обеспечением безопасности дорож-ного движения, в том числе автотранс-портных предприятий; о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах п. Ревда и территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда, Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Регулярно проводить на территории муниципального образования городское поселение Ревда массовые профилактические мероприятия, направленные на привлечение внимания широких слоев населения, коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности движения на автомобильном транспорте | Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить проведение регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог и дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения | Отделение ГИБДД, администрация муниципального образования городское поселение Ревда |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Провести анализ аварийности на подведомственной территории. Выявить аварийно-опасные участки автомобильных дорог и дорожной сети п. Ревда. По результатам проведенного анализа разработать планы мероприятий по ликвидации очагов аварийности | Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проверить состояние дорожных знаков в п. Ревда. Произвести замену дорожных знаков пришедших в негодность или не отвечающих требованиям действующих стандартов. | Отделение ГИБДД администрация муниципального образования городское поселение Ревда, подрядная организация | 115 804 | Муниципаль-ный бюджет | 55 000 | 804 | 60 000 |
| 2.4 | Разработать схему безопасности дорожного движения п.Ревда | Отделение ГИБДД администрация муниципального образования городское поселение Ревда, подрядная организация | 700 000 | Муниципаль-ный бюджет |  |  | 700 000 |
| 2.5 | Установить искусственные неровности на улице Металлургов в районе пешеходного перехода от д.№3 | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда, подрядная организация | 100 000 | Муниципаль-ный бюджет |  |  | 100 000 |
| 2.6 | Провести капитальный и ямочный ремонт на внутригородских дорогах в п. Ревда | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда, подрядная организация | 2 900 000 | Муниципаль-ный бюджет |  | 1 000 000 | 1 900 000 |
| 3.1 | Информировать население о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и принимаемых мерах по ее снижению. Особое внимание уделять состоянию детского дорожно-транспортного травматизма | Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Осуществлять регулярные проверки по тематике безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях в части проводимой работы по изучению школьниками правил дорожного движения | Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проводить предметные классные часы, по возможности факультативные, по тематике безопасности дорожного движения с привлечением специалистов автошколы, автотранспортных предприятий, ГИБДД | Отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проводить на территории в п. Ревда массовые детские профилактические мероприятия: «Внимание, дети», «Пешеход», областные соревнования «Безопасное колесо» | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда, отделение ГИБДД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборудовать автодром в соответствии с методикой проведения квалификационных экзаменов | Отделение ГИБДД организации, осуществляющие подготовку водителей |  |  |  |  |  |
| Всего на сумму |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Программе: 3 815 804 |  |  | 1 000 55 000 | 1 000 804 | 2 760 000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет: 3 815 804 |  |  | 55 000 | 1 000 804 | 2 760 000 |