Администрация муниципального образования

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА Мурманской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2012 г.                           п. Ревда                                                        № 65

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования городское поселение Ревда

от 13 марта 2012 г. № 53 «О мероприятиях по  предупреждению

и ликвидации 	чрезвычайных ситуаций, связанных  с

паводковыми   	явлениями в  весенне-летний период 2012 года»

В соответствии с предложениями отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе постановляю:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории МО городское поселение Ревда в 2012 году в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль над выполнением данного постановления возложить на главного специалиста администрации по вопросам ГОЧС и ПБ городского поселения Ревда Лобанова А.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда   	                                    А.К.Мамедов

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

МО городского поселения Ревда

№ 53 от 13 марта 2012 года

- План

противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования городское поселение Ревда в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях и водопропускных системах | Руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва дамбы хвостохранилища | ООО «Ловозерский ГОК» | март |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды | ООО «Ловозерский ГОК». | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 6 | Выполнение комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы очистных сооружений канализации, предотвращение сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | ООО «Водоканал – Сервис» ООО «Ловозерский ГОК» | В паводковый период |  |
| 7 | Создать необходимый запас реагентов и дезинфекционных средств для обеспечения стабильной работы по очистке природных и сточных вод. | ООО «Водоканал – Сервис» ООО «Ловозерский ГОК» | В паводковый период |  |
| 8 | Информировать население о вводимых ограничениях подачи питьевой воды и других принимаемых мерах | ООО «Водоканал – Сервис» | В паводковый период |  |
| 9 | Провести очистку территорий гаражных городков от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей- накопителей стоков, ликвидировать стихийные свалки | Администрация МО городское поселение Ревда, собственники личных гаражей и подсобных хозяйств, население МО ГП Ревда | В паводковый период |  |
| 10 | Провести, при надобности, очистку территорий зон санитарной охраны водоисточников второго и третьего поясов от свалок мусора, обследовать места складирования бытовых и промышленных отходов на предмет минимизации угрозы загрязнения среды обитания на период паводка | Администрация МО городское поселение Ревда | В паводковый период |  |